📘 MASTER SPEC

HỆ THỐNG SAAS QUẢN LÝ DẠY THÊM

(Private Tutor / Center Management Platform)

PHẦN I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

🎯 Mục tiêu sản phẩm

Xây dựng nền tảng SaaS giúp:

- Giáo viên / trung tâm quản lý toàn bộ hoạt động dạy thêm

- Học sinh học tập chủ động

- Chủ hệ thống bán dịch vụ & scale

🧱 Kiến trúc công nghệ (định hướng)

- Backend: Laravel (API-first, RBAC, Policy)

- Frontend Web: NuxtJS

- Mobile App: Capacitor (iOS / Android)

- Auth: JWT / Sanctum

- DB: MySQL / PostgreSQL

- Storage: S3-compatible (video, file)

PHẦN II. MASTER SPRINT OVERVIEW (0 → 10)

🟩 SPRINT 0 – NỀN TẢNG & KHỞI TẠO HỆ THỐNG

Foundation & System Setup

🎯 Mục tiêu:
Tạo nền móng kỹ thuật & nghiệp vụ cho toàn bộ hệ thống.

🔑 Nội dung chính:

- Teacher account

- Subscription (gói dịch vụ)

- Trạng thái teacher: ACTIVE / EXPIRED / LOCKED

- RBAC cơ bản

- System settings

- Audit log nền tảng

👉 Kết quả:

Có thể kiểm soát ai được dùng hệ thống

🟩 SPRINT 1 – LỚP HỌC & HỌC SINH

Class & Student Management

- CRUD lớp học

- CRUD học sinh

- Gán học sinh vào lớp

- Trạng thái học sinh (ACTIVE / INACTIVE)

- Import danh sách học sinh

👉 Hệ thống bắt đầu có dữ liệu giáo dục thực

🟩 SPRINT 2 – LỊCH HỌC & BUỔI HỌC

Schedule & Session

- Tạo lịch học định kỳ

- Session ONLINE / OFFLINE

- Trạng thái session

- Link học online

- Thời gian học thực tế

👉 Hệ thống biết khi nào dạy, dạy cái gì

🟩 SPRINT 3 – ĐIỂM DANH & THEO DÕI HỌC TẬP

Attendance & Learning Tracking

- Điểm danh theo session

- Trạng thái PRESENT / ABSENT

- Lịch sử đi học

- Thống kê chuyên cần

👉 Dữ liệu học tập bắt đầu có giá trị

🟩 SPRINT 4 – BÀI TẬP, TÀI LIỆU & GIAO BÀI

Homework & Materials

- Upload tài liệu

- Giao bài tập

- Học sinh xem / nộp bài

- Theo dõi trạng thái bài tập

👉 Tạo vòng lặp học tập ngoài lớp

🟩 SPRINT 5 – HỌC PHÍ & TÀI CHÍNH

Tuition, Invoice & Finance

- Fee plan (buổi / tháng / khóa)

- Invoice & công nợ

- Thu tiền thủ công

- Xác nhận chuyển khoản

- Thu – chi nội bộ

- Dashboard tài chính cơ bản

👉 Hệ thống bắt đầu liên quan tiền

🟩 SPRINT 6 – VIDEO BÀI GIẢNG (LMS MINI)

Video Learning

- Upload video bài giảng

- Gán theo lớp / buổi

- Mở khóa theo thời gian

- Theo dõi lượt xem

- Giới hạn dung lượng theo gói

👉 Tăng giá trị dịch vụ cho giáo viên

🟩 SPRINT 7 – THÔNG BÁO & NHẮC LỊCH

Notification & Announcement

- Notification system

- Nhắc lịch học

- Nhắc học phí

- Bảng tin lớp

- Trung tâm thông báo

👉 Giảm quên lớp, quên học, quên đóng tiền

🟦 SPRINT 8 – BÁO CÁO & DASHBOARD

Analytics & Reports

- Dashboard giáo viên

- Báo cáo lớp

- Báo cáo học sinh

- Báo cáo học phí

- Export Excel / PDF

👉 Giáo viên ra quyết định bằng dữ liệu

🟦 SPRINT 9 – STUDENT PORTAL & MOBILE

Student Experience

- Student login

- Student dashboard

- Xem lịch, vào lớp online

- Xem video bài giảng

- In-app + push notification

- Kiểm soát theo trạng thái teacher

👉 Hệ thống có người dùng cuối thật

🟦 SPRINT 10 – ADMIN, BILLING & SCALE

SaaS Operation

- Admin dashboard

- Quản lý giáo viên

- Subscription & gia hạn

- Trial

- Voucher

- Referral

- Audit log & support

👉 SaaS hoàn chỉnh – bán được – scale được

PHẦN III. ROADMAP MỞ RỘNG (SPRINT 11+)

Đây là phần không bắt buộc, nhưng cực kỳ quan trọng để:

- Giữ chân khách hàng

- Tăng doanh thu

- Vượt đối thủ

🔶 SPRINT 11 – PAYMENT GATEWAY & AUTO BILLING

- VNPay / Momo / ZaloPay

- QR động

- Auto renew

- Payment webhook

- Nhắc thanh toán tự động

🎯 Giảm 80% thao tác tay

🔶 SPRINT 12 – PARENT PORTAL

- Phụ huynh login

- Xem lịch học

- Xem điểm danh

- Xem học phí

- Nhận thông báo

🎯 Phụ huynh = người trả tiền

🔶 SPRINT 13 – BI & AI HỖ TRỢ GIÁO VIÊN

- BI dashboard nâng cao

- Cảnh báo học sinh nghỉ nhiều

- Gợi ý lịch học

- Gợi ý tăng học phí hợp lý

🎯 Giáo viên thông minh hơn

🔶 SPRINT 14 – CENTER MODE (NHIỀU GIÁO VIÊN)

- Trung tâm

- Phân quyền giáo vụ

- Nhiều lớp – nhiều giáo viên

- Doanh thu theo giáo viên

🎯 Mở rộng sang trung tâm lớn

🔶 SPRINT 15 – LMS NÂNG CAO

- Quiz

- Chấm điểm

- Lộ trình học

- Gamification

🔶 SPRINT 16 – PLATFORM & ECOSYSTEM

- API công khai

- Plugin

- Marketplace giáo viên

- White-label app

PHẦN IV. TỔNG KẾT CHIẾN LƯỢC

| Giai đoạn | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Sprint 0–5 | Nền tảng |
| Sprint 6–8 | Giá trị |
| Sprint 9–10 | Thương mại hóa |
| Sprint 11+ | Scale & thắng |