🟦 SPRINT 0 – NỀN TẢNG HỆ THỐNG & PHÂN QUYỀN

(Foundation & Identity Sprint)

⏱ Thời lượng đề xuất: 2 tuần
🎯 Tính chất: Sprint bắt buộc – sai Sprint 0 ⇒ toàn bộ hệ thống sau sai

I. MỤC TIÊU SPRINT (SPRINT GOAL)

Sprint 0 nhằm xây dựng nền móng cốt lõi cho hệ thống SaaS quản lý dạy thêm, bao gồm:

- User & Role

- Tenant (Teacher)

- Authentication

- Authorization

- Tenant Isolation

- Cơ chế khóa dây chuyền

⛔ Sprint 0 KHÔNG triển khai nghiệp vụ dạy học
⛔ Sprint 0 KHÔNG triển khai thanh toán

II. MỤC TIÊU NGHIỆP VỤ (BUSINESS GOAL)

Sau khi hoàn thành Sprint 0, hệ thống bắt buộc phải đảm bảo:

- Có 3 loại tài khoản có thể đăng nhập hệ thống:

  - Admin (chủ hệ thống)

  - Teacher (khách hàng SaaS)

  - Student (người dùng phụ thuộc Teacher)

- Dữ liệu của mỗi Teacher hoàn toàn tách biệt (multi-tenant)

- Có cơ chế khóa / mở tài khoản thủ công

- Đặt nền tảng kỹ thuật cho:

  - Subscription & Pricing

  - Giới hạn theo gói

  - Khóa dây chuyền Teacher → Student

III. ĐỊNH NGHĨA CÁC KHÁI NIỆM CỐT LÕI (CORE CONCEPTS)

1️⃣ User (Người dùng)

User là thực thể đăng nhập hệ thống.

Thuộc tính tối thiểu:

- id

- email (unique)

- password (hashed)

- role: ADMIN | TEACHER | STUDENT

- status: ACTIVE | SUSPENDED

- created_at

📌 Lưu ý quan trọng

- Admin, Teacher, Student đều là User

- Không có User “chung chung”, bắt buộc phải có role

2️⃣ Teacher (Tenant)

Teacher là khách hàng SaaS và cũng là ranh giới dữ liệu (tenant boundary).

Đặc điểm:

- Mỗi Teacher có:

  - 1 User (role = TEACHER)

  - 1 không gian dữ liệu riêng

- Tất cả dữ liệu nghiệp vụ trong hệ thống đều phải gắn teacher_id

📌 Nguyên tắc bất biến

Không tồn tại bất kỳ dữ liệu nghiệp vụ nào trong hệ thống mà không có teacher_id.

3️⃣ Student

Student là User phụ thuộc Teacher, không tồn tại độc lập.

Đặc điểm:

- Có:

  - user_id

  - teacher_id

- Không thể login nếu Teacher bị khóa

📌 Quy tắc cứng

Nếu Teacher bị khóa ⇒ toàn bộ Student thuộc Teacher đó bị khóa theo.

IV. PHẠM VI CHỨC NĂNG SPRINT 0

1️⃣ AUTHENTICATION – ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG XUẤT

1.1 Đăng nhập

Luồng xử lý chuẩn:

- User nhập email + password

- Hệ thống:

  - Kiểm tra thông tin đăng nhập

  - Kiểm tra user.status

- Nếu role = TEACHER hoặc STUDENT:

  - Kiểm tra teacher.status

- Quyết định:

  - Cho phép login

  - Hoặc từ chối

Quy tắc bắt buộc:

- user.status = SUSPENDED → ❌ từ chối login

- role = STUDENT & teacher.status = SUSPENDED → ❌ từ chối login

1.2 Đăng xuất

- Hủy token / session

- Chuyển về màn hình login

1.3 Quên mật khẩu

- User nhập email

- Hệ thống gửi link reset password

- User đặt mật khẩu mới

📌 Sprint 0:

- Chỉ dùng email

- Chưa cần OTP / SMS / bảo mật nâng cao

2️⃣ AUTHORIZATION – PHÂN QUYỀN

2.1 Phân quyền theo Role

| Role | Quyền truy cập |
| --- | --- |
| ADMIN | Toàn bộ hệ thống |
| TEACHER | Dữ liệu của chính Teacher |
| STUDENT | Dữ liệu học tập cá nhân |

2.2 Kiểm soát API & Page

Mỗi request bắt buộc kiểm tra:

- User đã login chưa

- Role có được phép truy cập không

- Có đúng teacher_id không

📌 Nguyên tắc

Không có bất kỳ API nào được phép truy cập dữ liệu Teacher khác.

3️⃣ TENANT ISOLATION – CÁCH LY DỮ LIỆU

3.1 Nguyên tắc thiết kế

- Mọi bảng nghiệp vụ (hiện tại & tương lai):

  - Đều phải có teacher_id

- Mọi query:

  - Bắt buộc filter theo teacher_id từ context login

📌 teacher_id KHÔNG BAO GIỜ lấy từ request client.

3.2 Kiểm thử bắt buộc

- Teacher A login

- Teacher B login

- Không thể:

  - Nhìn thấy user

  - Nhìn thấy student

  - Truy cập API của nhau

4️⃣ QUẢN LÝ TEACHER (ADMIN)

4.1 Admin tạo Teacher

Admin có chức năng:

- Tạo Teacher với:

  - Email đăng nhập

  - Tên hiển thị

  - Trạng thái mặc định: ACTIVE

📌 Sprint 0:

- Chưa gắn gói

- Chưa cần payment

4.2 Admin khóa / mở Teacher

Khi Admin khóa Teacher:

- teacher.status = SUSPENDED

- Toàn bộ Student thuộc Teacher:

  - Không thể login

📌 Không xóa dữ liệu

5️⃣ QUẢN LÝ STUDENT (NỀN TẢNG)

5.1 Teacher tạo Student

Teacher có thể:

- Tạo Student với:

  - Tên

  - Email (optional)

Hệ thống:

- Tạo User role = STUDENT

- Gán teacher_id

📌 Sprint 0:

- Chưa gán lớp

- Chưa gán khóa học

5.2 Student đăng nhập

- Student login thành công

- Thấy dashboard rỗng

- Mục đích: test luồng hệ thống

V. LUỒNG NGHIỆP VỤ END-TO-END

Luồng 1 – Chuỗi tạo tài khoản

Admin tạo Teacher A
→ Teacher A login
→ Teacher A tạo Student X
→ Student X login

Luồng 2 – Khóa dây chuyền

Admin khóa Teacher A
→ Teacher A login ❌
→ Student X login ❌

VI. TRẠNG THÁI DỮ LIỆU (DATA STATE)

User.status

- ACTIVE

- SUSPENDED

Teacher.status

- ACTIVE

- SUSPENDED

📌 Chưa có:

- EXPIRED

- GRACE PERIOD
(để Sprint Subscription)

VII. YÊU CẦU KỸ THUẬT (TECHNICAL REQUIREMENTS)

1️⃣ Stack áp dụng cho Sprint 0

| Layer | Công nghệ |
| --- | --- |
| Backend | Laravel |
| Frontend Web | NuxtJS |
| Database | MySQL / PostgreSQL |
| Auth | Token-based |

📌 Sprint 0 KHÔNG dùng Capacitor

2️⃣ Backend – Yêu cầu bắt buộc

- Middleware:

  - Check login

  - Check role

  - Check teacher status

- Tenant isolation bắt buộc

- Không xử lý phân quyền ở frontend

3️⃣ Frontend – Phạm vi

Màn hình tối thiểu:

- Login

- Quên mật khẩu

- Admin: tạo Teacher

- Teacher: tạo Student

- Student: dashboard rỗng

📌 UI đơn giản, đúng luồng là đủ

VIII. DEFINITION OF DONE (Hoàn thành Sprint)

Sprint 0 được coi là hoàn thành khi:

- ✅ Admin / Teacher / Student login đúng

- ✅ Phân quyền hoạt động chính xác

- ✅ Tenant isolation tuyệt đối

- ✅ Khóa Teacher → khóa Student

- ✅ Không phát sinh dữ liệu mồ côi

IX. NHỮNG THỨ CỐ Ý CHƯA LÀM

- ❌ Subscription

- ❌ Pricing

- ❌ Payment

- ❌ Lớp học

- ❌ Video

- ❌ Attendance

👉 Cố ý loại bỏ để nền không gãy

🔒 KẾT LUẬN

Sprint 0 là “xương sống” của toàn bộ hệ thống SaaS.
Sai Sprint 0 = đập đi làm lại.

📌 Tài liệu này có thể giao trực tiếp cho dev để code Sprint 0.