🟩 SPRINT 1 – PRICING, SUBSCRIPTION & VÒNG ĐỜI GIÁO VIÊN

(Monetization & Teacher Lifecycle Sprint)

⏱ Thời lượng đề xuất: 2–3 tuần
🎯 Mục tiêu sprint:
Thiết lập mô hình bán gói SaaS, quản lý thời hạn sử dụng, và tự động khóa/mở Teacher & Student theo Subscription.

Sprint này chưa có nghiệp vụ lớp học, chỉ xây xương sống thương mại & vòng đời Teacher.
Nếu làm sai sprint này → hệ thống không thể scale, không thể thu tiền đúng.

I. MỤC TIÊU NGHIỆP VỤ (BUSINESS GOAL)

Sau Sprint 1, hệ thống bắt buộc phải đảm bảo:

- Admin có thể định nghĩa các gói dịch vụ (Price Plan)

- Mỗi Teacher tại 1 thời điểm:

  - Chỉ có 1 Subscription ACTIVE

- Subscription có:

  - Ngày bắt đầu

  - Ngày hết hạn

  - Trạng thái rõ ràng

- Hệ thống tự động khóa:

  - Teacher khi subscription hết hạn

  - Student thuộc teacher đó (khóa dây chuyền)

- Hệ thống có cơ chế kiểm tra giới hạn (quota) để làm nền cho:

  - Lớp học

  - Student

  - Video

  - Tài nguyên khác ở các sprint sau

II. KHÁI NIỆM NGHIỆP VỤ MỚI

1️⃣ PRICE PLAN (GÓI DỊCH VỤ)

1.1 Khái niệm

Price Plan là sản phẩm SaaS do Admin định nghĩa và bán cho Teacher.

- Price Plan không gắn trực tiếp với Teacher

- Teacher sử dụng Price Plan thông qua Subscription

📌 Nguyên tắc cứng

- Không xóa Price Plan đã từng được dùng

- Chỉ cho phép ẩn (is_active = false)

1.2 Các gói đề xuất (mang tính thực tế)

🟦 BASIC – Phổ thông

Phù hợp:

- Giáo viên cá nhân

- Dạy thêm quy mô nhỏ

Giới hạn:

- max_classes: 3

- max_students_per_class: 30

- max_videos: 0

- enable_video: ❌

- enable_attendance: ❌

- enable_schedule: ✅

- enable_meeting_link: ✅

🟩 PRO – Phổ biến nhất

Phù hợp:

- Trung tâm nhỏ

- Dạy online + offline

Giới hạn:

- max_classes: 10

- max_students_per_class: 50

- max_videos: 50

- enable_video: ✅

- enable_attendance: ✅

- enable_schedule: ✅

- enable_meeting_link: ✅

- enable_material_upload: ✅

🟨 PREMIUM – Nâng cao

Phù hợp:

- Trung tâm lớn

- Scale nhiều lớp, nhiều GV

Giới hạn:

- max_classes: NULL (không giới hạn)

- max_students_per_class: NULL

- max_videos: NULL

- enable_all_features: ✅

- enable_advanced_report: ✅

- enable_export: ✅

- enable_assistant_teacher: (future)

📌 Sprint 1 chỉ khai báo & lưu giới hạn — chưa triển khai full chức năng

2️⃣ SUBSCRIPTION (HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG)

2.1 Khái niệm

Subscription là hợp đồng thời gian giữa:

- Teacher (khách hàng)

- Hệ thống SaaS (Admin)

2.2 Thuộc tính Subscription

| Field | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| id | Primary key |
| teacher_id | Owner |
| price_plan_id | Gói đang dùng |
| start_date | Ngày bắt đầu |
| end_date | Ngày hết hạn |
| status | ACTIVE / EXPIRED / CANCELLED |
| created_at | Thời điểm tạo |

📌 Không có auto-renew ở Sprint 1

2.3 Quy tắc cứng

- 1 Teacher:

  - Có nhiều subscription (lịch sử)

  - Chỉ 1 subscription ACTIVE

- Khi tạo subscription mới:

  - Subscription cũ → EXPIRED hoặc CANCELLED

III. PHẠM VI CHỨC NĂNG THEO ROLE

3️⃣ ADMIN – QUẢN LÝ PRICE PLAN

3.1 Tạo gói dịch vụ

Admin có màn hình:

- name

- price_per_year

- description

- Các quota:

  - max_classes

  - max_students_per_class

  - max_videos

- Các flag:

  - enable_video

  - enable_attendance

  - enable_schedule

- status:

  - ACTIVE / INACTIVE

📌 Không cho delete.

3.2 Chỉnh sửa gói

Admin có thể:

- Thay đổi giá

- Thay đổi quota

- Thay đổi feature flag

📌 Không ảnh hưởng subscription đang chạy

4️⃣ ADMIN – QUẢN LÝ SUBSCRIPTION

4.1 Gán gói cho Teacher (manual)

Admin chọn:

- Teacher

- Price Plan

- Thời hạn:

  - Mặc định: 1 năm

  - Hoặc custom start_date / end_date

Hệ thống:

- Tạo subscription ACTIVE

- Update teacher.subscription_id (nếu có)

4.2 Gia hạn

Admin:

- Gia hạn thêm X tháng / năm

- Cập nhật end_date

📌 Không có thanh toán online ở Sprint 1

5️⃣ TEACHER – XEM THÔNG TIN GÓI

Teacher có màn hình:

- Tên gói

- Ngày bắt đầu

- Ngày hết hạn

- Trạng thái

- Các quota:

  - Đã dùng / tối đa

📌 Teacher không được đổi gói

IV. KIỂM SOÁT GIỚI HẠN (QUOTA CHECK)

6️⃣ NGUYÊN TẮC CHUNG

Mọi hành động tạo mới tài nguyên:

- Lớp học

- Student

- Video

- Tài nguyên future

👉 BẮT BUỘC:

- Check subscription tồn tại

- Check subscription.status = ACTIVE

- Check chưa vượt quota

6.2 Ví dụ

Teacher tạo lớp:

IF subscription != ACTIVE → reject

IF current_classes >= max_classes → reject

ELSE → allow

📌 Sprint 1 chỉ xây cơ chế, chưa triển khai full nghiệp vụ lớp.

V. TỰ ĐỘNG HẾT HẠN & KHÓA TÀI KHOẢN

7️⃣ CRON JOB HÀNG NGÀY

Hàng ngày hệ thống:

- Scan subscription

- Nếu today > end_date:

  - subscription.status = EXPIRED

  - teacher.status = SUSPENDED

7.2 Hiệu ứng dây chuyền

Khi teacher bị khóa:

- Teacher login ❌

- Student login ❌

📌 Dữ liệu không bị xóa

VI. LUỒNG NGHIỆP VỤ END-TO-END

Luồng 1 – Teacher sử dụng gói

Admin tạo gói PRO
→ Admin tạo Teacher
→ Admin gán gói PRO (1 năm)
→ Teacher login
→ Teacher sử dụng hệ thống

Luồng 2 – Hết hạn

Subscription hết hạn
→ Cron chạy
→ Teacher bị khóa
→ Student bị khóa

VII. DỮ LIỆU & TRẠNG THÁI

Subscription.status

- ACTIVE

- EXPIRED

- CANCELLED

Teacher.status

- ACTIVE

- SUSPENDED

VIII. YÊU CẦU KỸ THUẬT (TECHNICAL REQUIREMENTS)

Backend

- Framework: Laravel

- Auth: dùng hệ thống auth từ Sprint 0

- Database:

  - price_plans

  - subscriptions

- Middleware:

  - check_subscription_active

  - check_quota

Cron

- Laravel Scheduler

- Chạy daily (00:00)

Nguyên tắc code

- Không hard-code quota

- Mọi quota lấy từ price_plan

- Subscription logic tách service riêng

IX. DEFINITION OF DONE – SPRINT 1

Sprint 1 hoàn thành khi:

- ✅ Admin CRUD price plan

- ✅ Admin gán & gia hạn subscription

- ✅ Teacher xem được gói

- ✅ Cron hết hạn chạy đúng

- ✅ Teacher & Student bị khóa theo subscription

- ✅ Quota check sẵn sàng cho sprint sau

X. NHỮNG THỨ CỐ TÌNH CHƯA LÀM

- ❌ Thanh toán online

- ❌ Auto-renew

- ❌ Upgrade/Downgrade

- ❌ Refund

- ❌ Lớp học

- ❌ Video thực

✅ SPRINT 1 – FINAL KẾT THÚC