🟦 SPRINT 10 – ADMIN, BILLING, SCALE & GROWTH (FINAL)

⏱ Thời lượng đề xuất: 2–3 tuần
🎯 Mục tiêu sprint:
Xây dựng hệ thống quản trị SaaS giúp:

- Chủ hệ thống kiểm soát giáo viên & doanh thu

- Quản lý vòng đời subscription

- Hỗ trợ bán hàng, gia hạn, khuyến mãi

- Chuẩn bị nền tảng để scale lớn & vận hành dài hạn

📌 Sprint 10 KHÔNG tác động luồng dạy – học hằng ngày, chỉ phục vụ Admin & vận hành.

I. PHẠM VI SPRINT 10

✅ In Scope

- Admin Dashboard (toàn hệ thống)

- Quản lý Teacher & trạng thái

- Subscription & Gia hạn thủ công

- Trial (dùng thử)

- Voucher & Khuyến mãi

- Referral (giới thiệu cơ bản)

- Audit Log & Support cơ bản

❌ Out of Scope

- Payment gateway tự động (VNPay, Momo, Stripe)

- Xuất hóa đơn VAT

- CRM marketing / automation

- Báo cáo tài chính kế toán chuyên sâu

II. ACTOR & PHÂN QUYỀN

| Actor | Mô tả |
| --- | --- |
| Admin | Chủ hệ thống SaaS |
| Teacher | Người dùng trả phí |
| Support Staff (optional) | Nhân viên hỗ trợ |
| System | Tự động khoá/mở theo rule |

III. KHÁI NIỆM NGHIỆP VỤ

1️⃣ ADMIN PANEL

Admin Panel là:

- Công cụ quản trị – vận hành – bán hàng

- Không dùng cho giảng dạy

- Không thay thế CRM lớn

📌 Admin thao tác thủ công, kiểm soát chặt, ưu tiên minh bạch & log.

IV. ADMIN DASHBOARD (TỔNG QUAN)

2️⃣ DASHBOARD CHÍNH

2.1 Thông tin hiển thị

- Tổng số Teacher

- Teacher theo trạng thái:

  - ACTIVE

  - TRIAL

  - EXPIRED

  - LOCKED

- Doanh thu:

  - Hôm nay

  - Tháng hiện tại

- Top gói dịch vụ

- Danh sách Teacher sắp hết hạn (≤ 7 ngày)

2.2 Quy tắc nghiệp vụ

- Chỉ Admin truy cập

- Dữ liệu tổng hợp từ:

  - teachers

  - subscriptions

  - payments

V. QUẢN LÝ GIÁO VIÊN

3️⃣ DANH SÁCH TEACHER

Admin có thể:

- Xem danh sách teacher

- Lọc theo:

  - Trạng thái

  - Gói dịch vụ

  - Ngày hết hạn

3.2 CHI TIẾT TEACHER

Admin xem:

- Thông tin cơ bản

- Gói đang sử dụng

- Thời gian hiệu lực

- Số lớp

- Số học sinh

- Lịch sử thanh toán

3.3 THAO TÁC ADMIN

Admin có thể:

- Khoá teacher (LOCKED)

- Mở khoá

- Gia hạn (+ ngày)

- Đổi gói dịch vụ

📌 Tác động dây chuyền:

- Teacher bị LOCKED / EXPIRED
→ Student Portal bị khóa (Sprint 9)

VI. SUBSCRIPTION & BILLING

4️⃣ GIA HẠN DỊCH VỤ

4.1 Luồng gia hạn

- Admin mở chi tiết teacher

- Chọn:

  - Gói

  - Thời hạn (tháng / năm)

- Nhập:

  - Số tiền

  - Phương thức (chuyển khoản / tiền mặt)

- System:

  - Cộng ngày

  - Ghi payment record

4.2 Quy tắc nghiệp vụ

- Không payment → không gia hạn

- Gia hạn cộng dồn

- Không cho sửa lịch sử payment

- Mọi thay đổi phải có audit log

VII. TRIAL (DÙNG THỬ)

5️⃣ LOGIC TRIAL

- Admin cấu hình:

  - Số ngày trial

  - Gói áp dụng

- Teacher đăng ký mới:

  - Trạng thái = TRIAL

5.2 KẾT THÚC TRIAL

- Hết trial:

  - Không thanh toán → EXPIRED

  - Thanh toán → ACTIVE

VIII. VOUCHER & KHUYẾN MÃI

6️⃣ TẠO VOUCHER

Admin tạo:

- Code

- Loại:

  - Giảm %

  - Giảm tiền cố định

- Thời hạn

- Giới hạn lượt dùng

📌 Không áp dụng stacking nhiều voucher.

6.2 ÁP DỤNG

- Voucher dùng khi:

  - Gia hạn

  - Đăng ký mới

- System:

  - Tự trừ tiền

  - Ghi log usage

IX. REFERRAL (GIỚI THIỆU)

7️⃣ LOGIC REFERRAL

- Mỗi teacher có referral code

- Teacher B nhập code của A khi đăng ký

7.2 PHẦN THƯỞNG

Admin cấu hình:

- Tặng A:

  - X ngày sử dụng

  - Hoặc giảm tiền lần sau

📌 Không tạo ví tiền, chỉ cộng ngày / giảm giá.

X. LOG – AUDIT – SUPPORT

8️⃣ AUDIT LOG

Ghi log các hành động:

- Admin:

  - Khoá / mở teacher

  - Gia hạn

  - Đổi gói

- Teacher:

  - Xoá lớp

  - Xoá học sinh

8.2 SUPPORT

Admin có thể:

- Tra cứu log lỗi cơ bản

- Tìm theo teacher

- Hỗ trợ nhanh khi có sự cố

XI. QUY TẮC NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP

- Admin có quyền cao nhất

- Không ai ngoài Admin:

  - Gia hạn

  - Đổi gói

- Subscription:

  - Luôn có log

  - Không chỉnh sửa ngược lịch sử

XII. DỮ LIỆU LIÊN QUAN

| Entity | Mô tả |
| --- | --- |
| admins | tài khoản admin |
| teachers | trạng thái |
| subscriptions | gói |
| payments | lịch sử |
| vouchers | khuyến mãi |
| referrals | giới thiệu |
| audit_logs | nhật ký |

XIII. YÊU CẦU KỸ THUẬT

Backend

- Laravel

- RBAC / Policy

- Transaction khi gia hạn

Frontend

- NuxtJS

- Admin layout riêng

Bảo mật

- Admin role bắt buộc

- IP whitelist (optional)

- Sẵn sàng 2FA (future)

XIV. DEFINITION OF DONE – SPRINT 10

Sprint 10 hoàn thành khi:

- ✅ Admin dashboard hoạt động

- ✅ Quản lý teacher đầy đủ

- ✅ Gia hạn, khoá/mở chính xác

- ✅ Trial, voucher, referral đúng logic

- ✅ Audit log đầy đủ

- ✅ Teacher & Student bị khóa đúng rule

XV. GIÁ TRỊ SAU SPRINT 10

👉 Sau Sprint 10, hệ thống:

- ✅ Là SaaS hoàn chỉnh

- ✅ Có thể bán & scale

- ✅ Dễ tích hợp payment gateway sau này

- ✅ Sẵn sàng vận hành lâu dài

✅ SPRINT 10 – FINAL – HOÀN TẤT