🟩 SPRINT 3 – QUẢN LÝ HỌC SINH & PHÂN QUYỀN THEO GIÁO VIÊN (FINAL – CHUẨN FORMAT)

⏱ Thời lượng đề xuất: 2–3 tuần

🎯 Mục tiêu sprint
Xây dựng hệ thống quản lý học sinh cho từng giáo viên, cho phép:

- Giáo viên tạo & quản lý học sinh

- Gán học sinh vào lớp

- Học sinh đăng nhập và xem thông tin học tập

- Kiểm soát truy cập và khóa dây chuyền theo trạng thái giáo viên / subscription

⚠️ Sprint này KHÔNG bao gồm:
Điểm danh, học phí, bài tập, video, phụ huynh, thông báo.

I. PHẠM VI SPRINT

1️⃣ Trong phạm vi Sprint 3

- Student entity

- Tài khoản & đăng nhập học sinh

- Gán học sinh vào lớp (Enrollment)

- Dashboard học sinh (read-only)

- Phân quyền Teacher / Student

- Giới hạn số học sinh theo gói

- Cơ chế khóa dây chuyền theo Teacher

2️⃣ Ngoài phạm vi (để Sprint sau)

- Điểm danh

- Học phí

- Video bài giảng

- Bài tập

- Phụ huynh

- Thông báo

II. KHÁI NIỆM NGHIỆP VỤ CỐT LÕI

1️⃣ STUDENT (HỌC SINH)

1.1 Định nghĩa

Student là người học:

- Do Teacher tạo và quản lý

- Thuộc duy nhất 1 Teacher

- Có thể học nhiều lớp của cùng Teacher

📌 Không cho học sinh học nhiều teacher
→ Phù hợp mô hình dạy thêm thực tế, đơn giản hoá phân quyền.

1.2 Thuộc tính Student

| Trường | Mô tả |
| --- | --- |
| id | ID học sinh |
| teacher_id | Giáo viên chủ quản |
| full_name | Họ tên |
| phone | SĐT |
| email | Email (optional) |
| username | Tên đăng nhập |
| password_hash | Mật khẩu (hash) |
| status | ACTIVE / SUSPENDED |
| created_at | Ngày tạo |
| updated_at | Ngày cập nhật |

1.3 Quy tắc nghiệp vụ

- Student chỉ thuộc 1 Teacher

- Teacher CRUD Student của mình

- Admin chỉ read-only

- Không cho truy cập chéo dữ liệu

III. TẠO & QUẢN LÝ HỌC SINH

2️⃣ TẠO HỌC SINH

2.1 Hình thức tạo

Sprint 3 chỉ hỗ trợ tạo thủ công.

Teacher nhập:

- Họ tên

- SĐT

- Username (hệ thống gợi ý nếu trùng)

Hệ thống tự động:

- Tạo password tạm (random)

- Hash password

- Đánh dấu force_change_password = true

📌 Import CSV để Sprint sau.

2.2 Kiểm tra điều kiện tạo

Khi tạo Student, hệ thống kiểm tra:

- Teacher.status = ACTIVE

- Subscription.status = ACTIVE

- total_students < max_students (theo gói)

→ Nếu fail → chặn tạo + thông báo rõ lý do

3️⃣ TRẠNG THÁI STUDENT

| Trạng thái | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| ACTIVE | Được đăng nhập |
| SUSPENDED | Bị khóa |

📌 Student không có vòng đời độc lập, phụ thuộc Teacher.

IV. GÁN HỌC SINH VÀO LỚP

4️⃣ ENROLLMENT (GÁN LỚP)

4.1 Khái niệm

Enrollment là bảng trung gian:

- Student ↔ Class

4.2 Thuộc tính Enrollment

| Trường | Mô tả |
| --- | --- |
| id | ID |
| student_id | Học sinh |
| class_id | Lớp |
| joined_at | Ngày tham gia |
| status | ACTIVE / LEFT |

4.3 Quy tắc nghiệp vụ

- Student chỉ gán vào Class của Teacher mình

- Không gán trùng

- Không gán vào Class ARCHIVED

- Không xóa enrollment (chỉ đổi status)

V. STUDENT LOGIN & DASHBOARD

5️⃣ ĐĂNG NHẬP HỌC SINH

5.1 Điều kiện đăng nhập

Cho phép login khi:

- Student.status = ACTIVE

- Teacher.status = ACTIVE

- Subscription.status = ACTIVE

❌ Chỉ cần 1 điều kiện fail → chặn login

5.2 Thông báo khi bị khóa

Hiển thị:

“Lớp học đang tạm ngưng do giáo viên chưa gia hạn dịch vụ.
Vui lòng liên hệ giáo viên.”

6️⃣ STUDENT DASHBOARD

Student đăng nhập thấy:

- Danh sách lớp đang học

- Lịch học tuần

- Link học online

- Địa chỉ phòng học (offline)

📌 Chỉ đọc – không tương tác

VI. PHÂN QUYỀN & BẢO MẬT

7️⃣ PHÂN QUYỀN

| Role | Quyền |
| --- | --- |
| Admin | Read-only |
| Teacher | CRUD student, enrollment |
| Student | Read-only dữ liệu của mình |

8️⃣ NGĂN TRUY CẬP CHÉO

- Teacher A ❌ xem Student B

- Student ❌ truy cập API Teacher

- Student ❌ sửa dữ liệu

VII. CƠ CHẾ KHÓA DÂY CHUYỀN

🔒 9️⃣ KHÓA THEO TEACHER

Nguyên tắc:

- Không update hàng loạt Student khi Teacher bị khóa

- Trạng thái Student được xác định runtime dựa vào Teacher

Khi Teacher ACTIVE lại:

- Student tự động mở

📌 Không cần cron.

VIII. YÊU CẦU KỸ THUẬT (BẮT BUỘC – CHO DEV)

1️⃣ Backend

- Laravel

- Auth guard riêng cho Student

- Policy / Middleware kiểm tra teacher ownership

- Hash password chuẩn Laravel

- Soft logic khóa theo Teacher

2️⃣ Database

- students

- enrollments

- index theo teacher_id

- unique(student_id, class_id)

3️⃣ Frontend (NuxtJS)

- Student login page riêng

- Student dashboard (read-only)

- Teacher UI gán lớp

4️⃣ Bảo mật

- API Student tách namespace

- Token riêng cho Student

- Không dùng chung token Teacher

IX. DEFINITION OF DONE – SPRINT 3

- ✅ CRUD Student

- ✅ Login Student

- ✅ Enrollment

- ✅ Dashboard Student

- ✅ Quota học sinh

- ✅ Phân quyền & khóa dây chuyền

X. CHƯA LÀM

- ❌ Điểm danh

- ❌ Học phí

- ❌ Video

- ❌ Phụ huynh

- ❌ Thông báo

✅ SPRINT 3 – FINAL, CHUẨN FORMAT, SẴN SÀNG CODE