🟩 SPRINT 4 – ĐIỂM DANH ONLINE & OFFLINE (FINAL)

⏱ Thời lượng đề xuất: 2–3 tuần

🎯 Mục tiêu sprint
Xây dựng hệ thống điểm danh cho cả dạy Offline & Online, dựa trên Buổi học thực tế (Teaching Session), làm nền tảng bắt buộc cho:

- Tính học phí

- Báo cáo chuyên cần

- Thống kê sau này

Sprint này tập trung ghi nhận sự có mặt, chưa tính tiền.

I. PHẠM VI SPRINT

1️⃣ Làm trong Sprint 4

- Teaching Session (Buổi học)

- Attendance record

- Điểm danh Offline (tay + QR)

- Điểm danh Online (click link)

- Lịch sử & chỉnh sửa điểm danh

- Lock buổi học

2️⃣ Chưa làm trong Sprint 4

- Tính học phí

- Thông báo phụ huynh

- Báo cáo thống kê

- Video bài giảng

- Tích hợp Zoom API

II. KHÁI NIỆM NGHIỆP VỤ CỐT LÕI

1️⃣ TEACHING SESSION (BUỔI HỌC)

1.1 Định nghĩa

Teaching Session là:

- Một buổi học thực tế

- Sinh ra từ Class Schedule

- Là đơn vị trung tâm cho:

  - Điểm danh

  - Học phí (Sprint 5)

📌 Không tạo trước hàng loạt
Session chỉ tồn tại khi giáo viên thực sự dạy buổi đó.

1.2 Thuộc tính Session

| Trường | Mô tả |
| --- | --- |
| id | ID |
| class_id | Lớp |
| schedule_id | Lịch gốc |
| date | Ngày học |
| start_time | Giờ bắt đầu |
| end_time | Giờ kết thúc |
| session_type | ONLINE / OFFLINE / HYBRID |
| status | UPCOMING / ONGOING / COMPLETED |
| created_at | Ngày tạo |

1.3 Quy tắc tạo Session

Session được tạo khi:

- Teacher nhấn “Bắt đầu buổi học”

📌 Sprint 4:

- Không auto tạo

- Không background job

III. ATTENDANCE (BẢN GHI ĐIỂM DANH)

2️⃣ ATTENDANCE RECORD

2.1 Định nghĩa

Attendance là bản ghi:

- 1 học sinh

- 1 buổi học (Session)

2.2 Thuộc tính Attendance

| Trường | Mô tả |
| --- | --- |
| id | ID |
| session_id | Buổi học |
| student_id | Học sinh |
| status | PRESENT / ABSENT / LATE |
| check_in_time | Thời gian vào |
| check_out_time | (future) |
| method | MANUAL / QR / ONLINE |
| note | Ghi chú |
| created_at | Ngày tạo |

2.3 Nguyên tắc khởi tạo

- Khi Session tạo:

  - Attendance chưa cần tạo trước

- Khi:

  - Teacher tick tay

  - Student quét QR

  - Student click online
→ Attendance mới được tạo

📌 Student không có record = ABSENT ngầm định.

IV. ĐIỂM DANH OFFLINE

3️⃣ ĐIỂM DANH THỦ CÔNG

3.1 Luồng nghiệp vụ

Teacher → Bắt đầu buổi học
→ Session tạo
→ Hệ thống load danh sách học sinh
→ Teacher tick:

- PRESENT

- ABSENT

- LATE
→ Lưu

3.2 Quy tắc

- Mặc định là ABSENT

- Teacher được chỉnh sửa trước & sau khi kết thúc

- Chỉnh sửa phải ghi log

4️⃣ ĐIỂM DANH QR CODE

4.1 QR Code học sinh

- Mỗi Student có 1 QR duy nhất

- Nội dung:

  - student_id

  - checksum (hash + secret)

QR hiển thị trên:

- App / web Student

4.2 Luồng quét QR

Teacher → Mở session
→ Bật chế độ quét
→ Camera quét QR
→ Hệ thống kiểm tra:

- Student thuộc lớp?

- Session đang ONGOING?

- Chưa check-in?
→ Ghi:

- status = PRESENT

- method = QR

- check_in_time = now

4.3 Chống gian lận

- QR chỉ hợp lệ trong thời gian Session

- Không quét trùng

- Không check-in ngoài giờ

V. ĐIỂM DANH ONLINE

5️⃣ ONLINE ATTENDANCE

5.1 Nguyên tắc

Học sinh được tính có mặt khi:

- Click “Vào học” từ hệ thống

- Trong thời gian Session ONGOING

📌 Không theo dõi thời gian học thực.

5.2 Luồng xử lý

Student → Click link học
→ Check:

- Session ONGOING?

- Student thuộc lớp?
→ Tạo Attendance:

- status = PRESENT

- method = ONLINE

- check_in_time

VI. KẾT THÚC BUỔI HỌC

6️⃣ KẾT SESSION

Teacher → Nhấn Kết thúc buổi học

Hệ thống:

- Session.status → COMPLETED

- Attendance bị LOCK

📌 Teacher có quyền unlock thủ công.

VII. LỊCH SỬ & CHỈNH SỬA

7️⃣ XEM LỊCH SỬ

Teacher xem:

- Theo lớp

- Theo học sinh

- Theo ngày

8️⃣ LOG CHỈNH SỬA

Mỗi chỉnh sửa attendance phải ghi:

- attendance_id

- user_id

- before / after

- timestamp

VIII. PHÂN QUYỀN & KIỂM SOÁT

9️⃣ PHÂN QUYỀN

| Role | Quyền |
| --- | --- |
| Teacher | CRUD attendance |
| Student | View của mình |
| Admin | Read-only |

IX. YÊU CẦU KỸ THUẬT (BẮT BUỘC)

1️⃣ Backend

- Laravel

- Model: sessions, attendances

- Policy kiểm tra ownership

- Transaction khi tạo session + attendance

2️⃣ Frontend (NuxtJS)

- Teacher: màn hình Session + QR

- Student: nút Vào học

- Realtime UI (polling)

3️⃣ Mobile (Capacitor – optional)

- Quét QR camera

- Student hiển thị QR

4️⃣ Hiệu năng

- Index session_id, student_id

- Không preload attendance toàn lớp

X. DEFINITION OF DONE – SPRINT 4

- ✅ Teaching Session

- ✅ Manual attendance

- ✅ QR attendance

- ✅ Online attendance

- ✅ Lock / unlock session

- ✅ Attendance history & log

XI. CHƯA LÀM

- ❌ Học phí

- ❌ Báo cáo

- ❌ Thông báo phụ huynh

- ❌ Zoom API

✅ SPRINT 4 – FINAL, CHUẨN FORMAT, SẴN SÀNG CODE