🟩 SPRINT 7 – THÔNG BÁO, NHẮC LỊCH & BẢNG TIN (FINAL)

⏱ Thời lượng đề xuất: 2–3 tuần
🎯 Mục tiêu sprint:
Xây dựng hệ thống thông báo trong app, cho phép:

- Tự động nhắc lịch học

- Nhắc đóng học phí

- Giáo viên đăng thông báo 1 chiều tới học sinh theo lớp

⚠️ Sprint này không phải hệ thống chat, không realtime, không tương tác hai chiều.

I. PHẠM VI SPRINT 7

✅ Làm trong sprint này

- Notification core (in-app)

- Reminder lịch học tự động

- Nhắc đóng học phí

- Bảng tin lớp (Announcement)

- Trung tâm thông báo cho Teacher & Student

❌ Chưa làm trong sprint này

- Chat realtime

- Comment / like

- Push mobile (FCM/APNs)

- SMS thật (chỉ mock logic)

II. KHÁI NIỆM NGHIỆP VỤ CỐT LÕI

1️⃣ NOTIFICATION (THÔNG BÁO HỆ THỐNG)

1.1 Khái niệm

Notification là:

- Một thông báo 1 chiều

- Do hệ thống hoặc Teacher tạo

- Gửi tới một user cụ thể

📌 Notification luôn là bản ghi cuối cùng mà user nhìn thấy
(Reminder / Announcement đều sinh ra Notification)

1.2 Thuộc tính Notification

| Thuộc tính | Mô tả |
| --- | --- |
| id |  |
| user_id | Người nhận |
| user_role | TEACHER / STUDENT |
| type | REMINDER / ANNOUNCEMENT / FINANCE |
| title | Tiêu đề |
| content | Nội dung |
| is_read | true / false |
| related_id | session_id / invoice_id / announcement_id |
| created_at |  |

III. NHẮC LỊCH HỌC (REMINDER)

2️⃣ REMINDER BUỔI HỌC

2.1 Nguyên tắc nhắc lịch

- Nhắc trước buổi học

- Áp dụng cho:

  - Teacher

  - Toàn bộ Student thuộc lớp

📌 Sprint 7:

- Thời điểm nhắc cố định 30 phút trước giờ học

2.2 Thời điểm chạy reminder

- Cron job chạy mỗi 5 phút

- Điều kiện tạo reminder:

session.status = UPCOMING

AND session.start_time - now = 30 phút

2.3 Luồng xử lý

- Cron quét các session UPCOMING

- Với session sắp diễn ra:

  - Tạo Notification cho Teacher

  - Tạo Notification cho từng Student trong class

2.4 Nội dung mẫu

“Lớp Toán 9A sẽ bắt đầu lúc 18:00 hôm nay”

IV. THÔNG BÁO HỌC PHÍ

3️⃣ REMINDER ĐÓNG HỌC PHÍ

3.1 Điều kiện nhắc học phí

- Invoice có trạng thái:

  - UNPAID

  - PARTIAL

3.2 Thời điểm nhắc

- Cron chạy ngày 25 hằng tháng

- Mỗi Invoice tạo 1 Notification / Student

📌 Sprint 7:

- Chỉ nhắc trong app

- Không gửi email / SMS

3.3 Nội dung mẫu

“Bạn còn học phí tháng 01/2026 chưa thanh toán”

V. BẢNG TIN LỚP (ANNOUNCEMENT)

4️⃣ ANNOUNCEMENT (THÔNG BÁO GIÁO VIÊN)

4.1 Khái niệm

Announcement là:

- Một bài đăng 1 chiều

- Do Teacher tạo

- Thuộc về một Class

📌 Announcement không phải chat, không reply

4.2 Thuộc tính Announcement

| Thuộc tính | Mô tả |
| --- | --- |
| id |  |
| class_id |  |
| teacher_id |  |
| title |  |
| content |  |
| attachment_url | (optional) |
| created_at |  |

4.3 Quy tắc

- Teacher tạo / sửa / xoá

- Student chỉ được xem

- Không comment, không like

5️⃣ Luồng đăng Announcement

- Teacher đăng bài

- Hệ thống:

  - Lưu Announcement

  - Sinh Notification cho toàn bộ Student trong Class

VI. TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

6️⃣ TRUNG TÂM THÔNG BÁO

Teacher & Student đều có:

- Icon chuông

- Danh sách Notification

- Phân loại theo:

  - Nhắc lịch

  - Thông báo lớp

  - Học phí

- Đánh dấu đã đọc

📌 Không cần filter nâng cao ở sprint này

VII. PHÂN QUYỀN & KIỂM SOÁT TRUY CẬP

| Role | Quyền |
| --- | --- |
| Teacher | Tạo Announcement |
| Student | Đọc Notification |
| Admin | Read-only |

📌 User chỉ thấy notification của chính mình

VIII. YÊU CẦU KỸ THUẬT (BẮT BUỘC – SPRINT 7)

1️⃣ Backend

- Framework: Laravel

- Modules:

  - Notifications

  - Announcements

- Cron jobs:

  - Reminder lịch học

  - Reminder học phí

2️⃣ Database

- notifications

- announcements

3️⃣ Frontend

- Web app:

  - Notification center

  - Announcement board theo class

- UI đơn giản, không realtime

4️⃣ Chuẩn bị cho sprint sau

- Thiết kế notification service:

  - Sau này mở rộng sang:

    - Push mobile

    - Email

    - SMS

IX. LUỒNG NGHIỆP VỤ MẪU

Luồng 1: Nhắc lịch học

T-30 phút
→ Notification được tạo
→ Student mở app thấy thông báo

Luồng 2: Giáo viên thông báo nghỉ học

Teacher đăng announcement
→ Notification gửi tới lớp
→ Student đọc

X. DEFINITION OF DONE – SPRINT 7

- ✅ Notification core hoạt động

- ✅ Nhắc lịch học tự động

- ✅ Nhắc học phí

- ✅ Bảng tin lớp

- ✅ Trung tâm thông báo

XI. CHƯA LÀM TRONG SPRINT 7

- ❌ Chat realtime

- ❌ Push notification

- ❌ SMS thật

- ❌ Comment / Like

✅ SPRINT 7 – FINAL – HOÀN TẤT