🟦 SPRINT 9 – STUDENT PORTAL & MOBILE APP (FINAL)

⏱ Thời lượng đề xuất: 2–3 tuần
🎯 Mục tiêu sprint:
Xây dựng Student Portal (Web + Mobile App) giúp học sinh:

- Chủ động theo dõi lịch học

- Truy cập buổi học online

- Xem video bài giảng

- Nhận thông báo & nhắc lịch

📌 Sprint 9 KHÔNG mở thêm nghiệp vụ mới, chỉ tiêu thụ dữ liệu từ Sprint 0–8.

I. PHẠM VI SPRINT 9

✅ Làm trong sprint này

- Student login & xác thực

- Student Dashboard (Web + Mobile)

- Xem lịch học & buổi học

- Truy cập link học online

- Xem video bài giảng (LMS)

- Nhận notification (In-app + Push basic)

- Kiểm soát truy cập theo trạng thái Teacher

❌ Không làm trong sprint này

- Thanh toán học phí online

- Chat Student ↔ Teacher

- Làm bài kiểm tra / quiz

- Streaming video riêng

- Comment / tương tác xã hội

II. ACTOR & VAI TRÒ

| Actor | Vai trò |
| --- | --- |
| Admin | Không thao tác trực tiếp |
| Teacher | Cấp & quản lý quyền login student |
| Student | Người dùng chính |
| System | Kiểm tra trạng thái & phân quyền |

III. KHÁI NIỆM NGHIỆP VỤ

1️⃣ STUDENT PORTAL

Student Portal là:

- Giao diện dành riêng cho học sinh

- Read-only (không tạo dữ liệu)

- Truy cập dữ liệu thuộc teacher quản lý

📌 Dùng chung backend với Teacher Portal.

IV. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN STUDENT

2️⃣ KÍCH HOẠT LOGIN STUDENT

2.1 Luồng kích hoạt

- Teacher vào Danh sách học sinh

- Chọn học sinh

- Bật “Cho phép đăng nhập”

- Hệ thống:

  - Sinh username (SĐT / email)

  - Sinh mật khẩu tạm

  - Gửi thông tin đăng nhập (email / in-app)

2.2 Quy tắc nghiệp vụ

- Mỗi Student thuộc 1 Teacher duy nhất

- Teacher có quyền:

  - Reset mật khẩu

  - Khoá / mở student

- Nếu Teacher:

  - EXPIRED / LOCKED
→ Student tự động bị khóa

V. STUDENT LOGIN & BẢO MẬT

3️⃣ ĐĂNG NHẬP STUDENT

3.1 Điều kiện đăng nhập

Student login thành công khi:

- Student.status = ACTIVE

- Teacher.status = ACTIVE

- Subscription = ACTIVE

❌ Chỉ cần 1 điều kiện fail → từ chối

3.2 Thông báo khi bị khóa

“Lớp học đang tạm ngưng do giáo viên chưa gia hạn dịch vụ.”

3.3 Bảo mật & phân quyền

- Token riêng cho Student

- Student:

  - ❌ Không gọi API Teacher

  - ❌ Không chỉnh sửa dữ liệu

  - ✅ Chỉ đọc dữ liệu của mình

VI. STUDENT DASHBOARD

4️⃣ DASHBOARD CHÍNH

4.1 Nội dung hiển thị

- Lịch học hôm nay

- Buổi học sắp tới

- Thông báo mới

- Nút nhanh:

  - “Vào lớp Online”

  - “Xem video bài giảng”

4.2 Xem lịch học

Student:

- Mở tab Lịch học

- Xem theo:

  - Tuần

  - Lớp

- Click buổi học:

  - Online → mở link

  - Offline → xem địa điểm

VII. TRUY CẬP BUỔI HỌC ONLINE

5️⃣ VÀO LỚP ONLINE

5.1 Luồng xử lý

- Student nhấn “Vào lớp Online”

- System:

  - Kiểm tra session đang ACTIVE

  - Ghi log:

    - check_in_time

- Redirect tới link Zoom / Meet

📌 Sprint 9:

- KHÔNG tự tính attendance

- Chỉ ghi log phục vụ Sprint 4

VIII. MODULE VIDEO BÀI GIẢNG (LMS)

6️⃣ DANH SÁCH VIDEO

Student thấy:

- Video theo lớp

- Theo buổi học

- Trạng thái:

  - Chưa mở

  - Đã mở

  - Đã xem

6.2 Xem video

- Student chọn video

- System kiểm tra:

  - Thuộc class

  - Video PUBLISHED

  - Trong thời gian mở

- Load video từ:

  - YouTube (Unlisted)

  - Google Drive

  - External URL

📌 Sprint 9:

- Tracking:

  - Mở video

  - Thời điểm xem

- Không tracking % chi tiết

IX. THÔNG BÁO & NHẮC LỊCH

7️⃣ IN-APP NOTIFICATION

Trigger:

- Reminder lịch học

- Announcement từ teacher

- Thông báo hệ thống

8️⃣ PUSH NOTIFICATION (MOBILE – BASIC)

8.1 Phạm vi

- Nhắc lịch trước 30 phút

- Thông báo teacher mở lớp online

📌 Sprint 9:

- Push mức cơ bản

- Không cá nhân hóa sâu

X. QUY TẮC NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP

- Student:

  - Không tạo dữ liệu

  - Không chỉnh sửa dữ liệu

- Student bị khóa khi:

  - Teacher expired

  - Teacher locked

- Mobile & Web dùng chung nghiệp vụ

XI. DỮ LIỆU & ENTITY LIÊN QUAN

| Entity | Ghi chú |
| --- | --- |
| students | auth, status |
| student_logins | lịch sử login |
| enrollments | lớp học |
| sessions | lịch học |
| videos | LMS |
| notifications | thông báo |
| access_logs | vào/ra online |

XII. YÊU CẦU KỸ THUẬT

Backend

- Laravel API

- Auth:

  - JWT hoặc Sanctum

- Middleware phân quyền student

Frontend (Web)

- NuxtJS

- Student layout riêng

Mobile App

- Capacitor

- Wrap từ Nuxt build

- Push notification (Firebase basic)

XIII. DEFINITION OF DONE – SPRINT 9

Sprint 9 hoàn thành khi:

- ✅ Student login thành công

- ✅ Xem được lịch học

- ✅ Vào lớp online

- ✅ Xem video bài giảng

- ✅ Nhận notification

- ✅ Bị khóa khi teacher hết hạn

XIV. GIÁ TRỊ SAU SPRINT 9

👉 Hệ thống:

- Có Student App hoàn chỉnh

- Giáo viên tăng giá trị dịch vụ

- Sẵn sàng đưa ra thị trường thật

✅ SPRINT 9 – FINAL – HOÀN TẤT